## Slide 1: HERO竞技机器人队 赛季规划分享 分享人：李陈熠

## Slide 2
团队目标
项目分析
团队架构
资源可行性分析

## Slide 3
团队目标

## Slide 4
01
团队目标
团队目标是对新赛季团队整体发展的最直接的规划，作为目标他从多个领域为团队服务：
我们对团队目标的理解
作为纲领规划发展路径
作为宣言督促团队成员
作为契机仔细审视团队将要面临的问题和长远的规划

## Slide 5
01
团队目标
第一点：
作为纲领必备的基础功能，并与实际的规划相结合，这也是规划中目标与后续具体内容所能联系的关键
第二点：
针对队内成员的延伸。摆正团队成员的心态和站位，明确的大家的要求和职责，“正人心而靖浮言”
第三点：
主要针对管理层，思考技术实力如何转换为成绩。
我们对团队目标的理解

## Slide 6
01
团队目标
成绩目标
团队建设目标
技术突破目标
过程跟踪目标
团队目标整体概览
我们将要向哪些队伍看齐，我们对团队成员的期望和要求的层级
新成员培训相关事宜，团队成员参赛名额和奖项的分配原则，财务和宣传制度等
平步，哨兵，视觉识别，反陀螺和超级电容电调
项目推进办法，规范工作流程

## Slide 7
01
团队目标
钉钉购买审批流程：规范大家的日常购买要求
团队建设目标

## Slide 8
01
团队目标
项目推进流：通过及时跟进，分阶段对项目进行评定和考核实现对团队整体进度的把握
过程跟踪目标

## Slide 9
项目分析

## Slide 10
02
项目分析
项目分析的作用
分析已有的经验
分析赛季规则的变动
分析长远的技术储备
分析各兵种本赛季的规划
是对团队目标的延伸。大方向上的规划 具体细节和执行方案
区分规划问题和执行问题。比如我们上赛季的资金管理非常糟糕，问题在于没能好好执行，而不在于方案制定的不好。
在解读规则时要注意规则的变动究竟会在战术上带来怎样的影响，会在技术要求上带来怎样的变化。

## Slide 11
02
项目分析
供弹结构：
基于实体弹丸兑换数量的限制的考量，基于技术难点和验证测试时间的考量
发射机构：
基于放开弹速限制的考量，基于迭代时间的考量
优化底盘：
云台改动大，技术难度不高
项目研发规划（以步兵为例）
优先考虑，主要目标
同步进行，定期跟进
暂时后放，最后考虑

## Slide 12
团队架构

## Slide 13
03
团队架构

## Slide 14
03
团队架构

## Slide 15
03
团队架构
团队架构理念
以技术方向为依据进行分组，便于研究各组的技术内容，攻克对应的技术问题，制定对应的整体技术方案规划
横向架构
以职能划分组别，更贴近于比赛，兵种负责人及时发现问题，解决问题，跟进问题
纵向架构
职责的归属问题
双重领导的问题
遇到的问题

## Slide 16
资源可行性分析

## Slide 17
04
资源可行性分析
项目规划不合理：
没有考虑长远发展，方案上限较低。
项目前期验证不充分：
没有进行充分测试，因更换加工件或购买不符合要求的设备模块，造成资金浪费。
资金审批不严格：
对于需求不强等异常情况没有及时发现处理
异常情况分析
哨兵机器人，从舵轮到麦轮
平步的关节电机性能不合格
工程采用天价一体式铝加工件
可以自行加工的板材随意发加工

## Slide 18
04
资源可行性分析
预算控制：
赛季初制定并确认整个赛季资金使用方案的框架，
将物资采购细化到组别
加强资源采购管理与现有物资整理制度，
落实到人，以免出现物资重复而造成资源浪费
实行定期预算提醒
具体实施可行性分析：
加强团队成员的成本意识培训
优化行动概述
成本控制：
严格加强钉钉审批审核规范
落实责任到组别乃至个人
监督与评估机制：
对赛季过程中的资源使用和成本控制情况进行实时监控和评估
充分考虑技术方案的长期可行性和备选方案
沟通与协作：
确保资源共享、信息畅通

## Slide 19
04
资源可行性分析
借助立创ERP的物资管理系统

## Slide 20
04
资源可行性分析
钉钉购买审批完善

## Slide 21
汇报人：李陈熠
HERO竞技机器人队
时间：2023.12.26
感谢观看
Thanks for watching